CK工程

建築工程管理平台 Construction Management Platform

產品使用手冊

Product Usage Guide / User Manual

適用版本 1.7 · 2026 年 7 月

# 1. 開始使用

## 1.1 安裝與登入

- iOS 用戶：於 App Store 搜尋「CK Construction」下載；Android 用戶：依照管理員提供的安裝檔安裝；亦可直接以瀏覽器開啟網頁版。

- 首次使用點擊「立即申請」，輸入香港手機號碼、姓名及密碼送出申請；待管理員審批後即可使用。

- 日常登入：輸入手機號碼及密碼，點擊「登入」。

- 忘記密碼：請聯絡系統管理員重設。

## 1.2 角色說明

各角色權限由管理員設定：管理員及 PM 可管理項目；總承建商職員及判頭可更新進度（判頭限獲指派分區）；工人及業主為唯讀。若發現無法執行某操作，通常為權限所限，請聯絡管理員。

## 1.3 首頁導覽

登入後首頁顯示您隸屬的工地列表、待處理事項（如待審批文件）及今日工地概況。點擊任一工地卡片進入該項目；項目內以頂部分頁（進度、文件、問題、文書、工具等）切換功能。

# 2. 進度表

## 2.1 檢視進度

- 進入項目後選「進度」分頁，先選範圍（大樓或外圍）。

- 依序點選分區（如一座）→ 工種（如泥水及裝修）→ 位置（如走廊），每層均顯示即時百分比。

- 工序頁列出該位置所有工序：綠格為已完成樓層，橙格為進行中，灰格為未開始；下方顯示「n/m 完成」計數。

- 任何頁面點擊「返上一頁」可返回上層；點擊地圖圖示可切換至 2.5D 地盤地圖。

## 2.2 更新進度（剔格）

- 於工序頁點擊目標工序，開啟剔格面板。

- 點擊樓層按鈕一下 → 設為「進行中」（橙色）；再點一下 → 設為「完成」（綠色）。只有「完成」會計入百分比。

- 如需清除已完成樓層：點擊綠格一下（轉紅色「再撳清除」），2.5 秒內再點一下確認；逾時自動還原，不會誤清。

- 完成後點擊底部「儲存」；按鈕上即時顯示將儲存的計數（如「11/23 完成 · 2 進行中」）。

- 若未儲存即離開，系統會彈出提示；可選「繼續編輯」或「不儲存離開」。

## 2.3 新增工序

- 於工序頁點擊「新增工序」。

- 輸入工序名稱（或從詞典選擇，如批盪、油漆）。

- 預設包含全部樓層；如某些樓層不適用（例如天台無此工序），點擊該樓層將其剔除；被剔除的樓層不計入百分比分母。

- 確認後新工序即顯示於列表；如需刪除，於剔格面板內點擊「刪除」並確認。

## 2.4 工序範本

常用工序組合可儲存為範本：於工序頁點擊「工序範本」，可儲存現有工序為範本，或將已存範本一鍵套用至當前位置（重複名稱自動跳過）。

## 2.5 分區指派與結構設定（需管理權限）

- 指派：於分區頁點擊人形圖示，勾選負責該分區的判頭/工人；新增工序自動繼承指派

- 樓層設定：點擊設定圖示可新增/移除樓層（可指定插入位置）；改動自動同步至該分區所有工序並重新計算百分比

- 新增/刪除分區：分區頁底部「新增分區」；分區需清空工序後方可刪除

## 2.6 2.5D 地盤地圖

- 於進度頁點擊地圖圖示開啟地圖。

- 首次設定：先在格網上繪制地盤形狀，再選分區籤點擊格子擺放各座，最後可加入標記（閘口、吊機等）。

- 日常使用：地圖上各座顯示即時百分比，點擊座別直接跳至該分區進度。

## 2.7 匯出報告

- 於項目頂部點擊匯出圖示，選擇範圍（全部或按分區/工種篩選）。

- 選擇 Excel（便於再加工）或 PDF（便於列印及簽署）。

- PDF 報告解讀：首頁為分區×工種總覽矩陣；明細按位置分組，綠格=該層完成、橙格=進行中（不計入百分比）、灰格=未開始、虛線格=不適用（不計入分母）；尾頁設簽署確認欄。

# 3. 文件與圖則

- 選「文件」分頁，先選類型：「圖則」按分類（結構圖、建築圖等）存放；「施工方案及物料送審」按分區→工種→位置→工序掛接。

- 點擊上載按鈕選擇檔案；大於建議尺寸的檔案系統會提示壓縮。

- 點擊文件可預覽、下載或查看版本記錄。

# 4. 問題管理

- 選「問題」分頁，點擊新增；輸入標題、描述並可附相片（相片自動記錄拍攝時間）。

- 系統自動指定處理人（工人彙報 → 判頭；判頭彙報 → 總承）；處理人可回覆、上載相片、標記解決或升級至上一層。

- 前線快速彙報可用「即時問題」：影相、一句描述、送出，後續再補充。

# 5. 工地指令（SI）與變更指令（VO）

- 總承建商：於「工地指令」建立指令，指定接收判頭；判頭收到推送後確認接收。

- 如指令涉及額外工程：判頭於「變更指令」提交報價（港幣）；總承審核後送 PM 批准；每一步均有推送及紀錄。

# 6. 工作許可證（PTW）

- 申請：選擇許可證類型（熱工程、密閉空間等）、有效時段及位置，送出申請。

- 簽發：工地主任於系統內簽署批准（重要簽署需密碼重驗證）；熱工程需同時確認火警看更安排。

- 完工後關閉許可證；到期未關閉系統會提醒。

# 7. 每日日誌與天氣

- 每日於「每日日誌」填寫當日工作、人數及特殊事項；首頁有日誌完整度提示。

- 天氣記錄自動接入天文台數據；如因天氣停工，於當日記錄加註，日後可匯出作工期申索佐證。

# 8. 管理員功能

- 開設項目：於管理區建立新項目，依精靈輸入分區、樓層及地圖擺位；新項目預設使用導覽式進度表

- 用戶審批：新用戶申請後於「用戶」頁審批並指定角色及隸屬項目

- 模組開關：每項目可獨立開關各功能模組，簡化小型工程介面

# 9. 帳戶管理

- 登出：點擊側欄或「個人」頁登出按鈕，系統會要求確認以防誤觸

- 更改密碼：於「個人」頁設定

- 刪除帳戶：於「個人」頁申請，系統依 Apple 規範處理帳戶及相關資料刪除

# 10. 常見問題（FAQ）

| 問題 | 解答 |
| --- | --- |
| 為何我無法更新某分區進度？ | 判頭只能更新獲指派的分區；請聯絡管理員確認指派。 |
| 剔錯格點算？ | 點擊該格循環至正確狀態即可；清除已完成需兩步確認，不會誤觸。 |
| 百分比如何計算？ | 已完成樓層 ÷ 該工序包含樓層總數；「進行中」及「不適用」均不計入；上層百分比按樓層數加權彙總。 |
| 離線可否使用？ | 可離線瀏覽已載入數據；更新需恢復連線後進行，系統會明確提示。 |
| 報告列印後顏色分不清？ | 報告已按黑白影印優化：完成格為深色底白字，影印後仍可辨別。 |
| 需要協助？ | 請聯絡系統管理員，或電郵 kck980724@gmail.com。 |